                                                                                                                      Договор от «___» __________ 2026г. № 74-26

Расчет стоимости НИР «Разработка метода  и проведение  измерения текущей относительной чувствительности атмосферных   черенковских телескопов   TAIGA-IACT с помощью импульсного источника света» на 2026 год
Цена работ рассчитана методом прямого калькулирования затрат по статьям.

Фонд оплаты труда – 115 207 руб.

Период выполнения – август -ноябрь 2026 год. Среднегодовое число рабочих часов в месяце при 40-часовой рабочей неделе - 164,3 

	
	Должность сотрудника 
	Трудоем-кость(час)
	Выполняемые работы
	Стоимость работ

	Научный персонал

	1
	Научный сотрудник
	51,05

	Общее руководство НИР

  Разработка метода, позволяющего определить относительную чувствительность атмосферных черенковских  телескопов TAIGA-IACT с помощью импульсных источников света.
  Проведение сеансов регистрации событий от импульсного источника света четырьмя атмосферными телескопами (при одинаковом потоке света от источника), при расположении источника света на расстоянии 50 м от зеркал телескопов и наведении телескопов на источник света.
        Предоставление научного отчета
	60 000

	ИТОГО:
(научный персонал)
	51,05
	
	60 000

	Инженерно-технический персонал

	2
	Программист 1 кат
	73,23
	   Разработка метода, позволяющего определить относительную чувствительность атмосферных черенковских телескопов TAIGA-IACT с помощью импульсных источников света
   Проведение обработки полученных экспериментальных данных и определение относительных чувствительностей телескопов.
        
	32 000

	3 
	Ведущий программист
	53,10
	   Проведение обработки полученных экспериментальных данных и определение относительных чувствительностей телескопов
	23 207

	
	ИТОГО:

(инженерно-технический персонал)
	126,33
	
	55 207

	
	Коллектив  исполнителей
	177,38
	

	115 207


1. Фонд оплаты труда 

НИР «Разработка метода и проведение измерения текущей относительной чувствительности атмосферных   черенковских телескопов   TAIGA-IACT с помощью импульсного источника света» требует 51,05 часов работы научного персонала и 126,33 час. работы инженерно-технического персонала.

Период выполнения - август -ноябрь 2026 года. Среднегодовое число рабочих часов в месяце при 40-часовой рабочей неделе - 164,3 

Научные сотрудники:

необходимое время работы –   51,05 часов

Средняя зарплата научного персонала НИИЯФ в 2026 году –193 100 руб. в месяц   

Стоимость 1 чел-час. составляет  1 175,32 руб.

Фонд оплаты научных сотрудников 51,05/164,3 х 193100 = 60 000 руб.

Инженерно-технический персонал:

необходимое время работы – 126,33 часов

Распределение рабочих часов между сотрудниками приведено в таблице выше.
Средняя зарплата инженерно-технического персонала НИИЯФ в 2026 году -71 800 руб. в месяц   

Стоимость 1 чел-час. составляет  437,01 руб.

Фонд оплаты инженерно-технического персонала 126,33 /164,3х 71 800 = 55 207 руб.

Итого, суммарная стоимость работы научного персонала и инженерно-технического 
персонала составляет                                                                                          115 207 руб.
2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование составляют 

30,2 % от фонда оплаты труда -                                                                           34 792 руб. 

3. Прочие прямые затраты (в том числе командировки) –                            50 000 руб.                                                                                     

Накладные расходы 

Норматив накладных расходов согласно приказу НИИЯФ МГУ

 № 47 от 03.04.2025  составляет 20% от цены работ-                                         50 000 руб.

Итого: полная стоимость научно-исследовательской работы «Разработка метода  и проведение  измерения текущей относительной чувствительности атмосферных   черенковских телескопов   TAIGA-IACT с помощью импульсного источника света» составляет 250 000 руб. (без НДС).





